РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

УРУПСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПРЕГРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

| 22.07.2013 | ст. Преградная | № | 19 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Муниципальной целевой программы «Переход многоквартирных жилых домов Преградненского сельского поселения Урупского муниципального района на обеспечение природным газом на 2013 год»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ,  статьями 14, 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей  11 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994  № 68- ФЗ, статьей 7 Устава Преградненского сельского поселения и во исполнение протокола № 10 заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Урупского муниципального района Совет Преградненского  сельского поселения

РЕШИЛ :

    - Одобрить и утвердить муниципальную целевую программу «Переход многоквартирных жилых домов Преградненского сельского поселения Урупского муниципального района на обеспечение природным газом на 2013 год», согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее решение и приложения к нему путем вывешивания на информационных стендах в здании администрации Преградненского сельского поселения, почтового отделения и центральной районной библиотеки, разместить на сайте Преградненского сельского поселения в сети «Интернет»:pregradnay.ru  и опубликовать в газете «Новости Урупа».

3.Контроль за исполнением данного решения возложить на депутатскую комиссию Совета по социальным вопросам, культуре и вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

4. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Преградненского сельского поселения А.Н. Звонарев

Приложение  к решению Совета

Преградненского сельского поселения

от 22.07.2013 № 19

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Переход многоквартирных жилых домов Преградненского сельского поселения Урупского муниципального района на обеспечение природным газом на 2013 год»

1. П А С П О Р Т

Муниципальной целевой программы «Переход многоквартирных жилых домов Преградненского сельского поселения Урупского муниципального района на обеспечение природным газом на 2013 год»

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Переход многоквартирных жилых домов Преградненского сельского поселения Урупского муниципального района на обеспечение природным газом на 2013 год » |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Статья 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, статьи 14, 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, статья 11 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68- ФЗ, статья 7 Устава Преградненского сельского поселения, протокол № 10 заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Урупского муниципального района |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Преградненского сельского поселения |
| Основные исполнители Программы | Администрация Преградненского сельского поселения |
| Основные разработчики Программы | Администрация Преградненского сельского поселения |
| Цели Программы | Развитие системы газоснабжения на территории Преградненского сельского поселения |
| Задачи Программы | Обеспечение безопасности населения и недопущения чрезвычайных ситуаций при эксплуатации газового оборудования |
| Сроки реализации Программы | 2013 |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Проверка и приведение вентиляционных каналов для отвода продуктов горения от газоиспользующего оборудования в соответствии с требованиями законодательства |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет – 551 000 рублей в т.ч.: - за счет бюджета Карачаево-Черкесской Республики -200 000 ( межбюджетные трансферты); - за счет средств бюджета Преградненского сельского поселения – 8 000; - за счет средств собственников помещений — 343 000 руб |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Обеспечение безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 г. № 410 |
| Управление реализацией Программы и контроль над ходом ее выполнения | Администрация Преградненского сельского поселения |

2. Содержание проблемы и необходимость разработки

программных мероприятий

На территории  Урупского муниципального района завершено строительство объекта: «Газопровод межпоселковый от ГРС «Сторожевая» Зеленчукского раона до ст. Преградная  с отводом на пгт. Медногорский Урупского района Карачаево- Черкесской Республики»  начинаются работы по газификации многоквартирных жилых домов и частных домовладений в ст. Преградной.

Обязательным условием  обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования  является надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов.

Надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов обеспечивается в многоквартирных домах путем проведения проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, при необходимости их очистки и ( или) ремонта. Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов производится при газификации здания и подключению нового газоиспользующего оборудования.

При переходе с сжиженного на природный газ возникает необходимость обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов  в целях возможности их дальнейшего использования или принятия решения по их ремонту или очистки.

На территории поселения расположено 22 многоквартирных дома из них  используют сжиженный баллонный газ - 14 домов,  сжиженный емкостной газ -8 домов. В 5 домах вентиляционные каналы не соответствуют п. 9.7 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые и многоквартирные» в результате проведенных работ по ремонту кровель.

3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач,

описание основных ожидаемых конечных результатов реализации

Программы

1. Обеспечение безопасных условий жизни населения в многоквартирных жилых домах при использовании природного газа  при удовлетворении коммунально- бытовых нужд граждан.

2.Улучшение условий проживания жителей поселения.

Для достижения целей Программы предусматривается решение следующих задач:

- проверка дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов специализированной организацией;

- приведение (ремонт )существующих дымовых и вентиляционных каналов в соответствии п. 9.7 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые и многоквартирные»;

- перевод системы  энергопотребления многоквартирных жилых домов на природный газ.

Прогнозируемые значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Программы приведены в таблице:

| № п/п | показатели | ед. измерения | 2013г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов | дом | 5 |  |
| 2 | Ремонт существующих вентиляционных каналов многоквартирных жилых домов. | дом | 5 |  |
| 3 | Проверка дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов после ремонта | дом | 5 |  |
| 4 | Подключение многоквартирных жилых домов к природному газу | шт. | 1 |  |

Срок реализации Программы 2013год.

- Перечень и описание  программных мероприятий

Система программных мероприятий включает в себя следующие этапы:

- проведение специализированной организацией проверки   дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов в соответствии с Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению;

- направление актов обследования управляющей компании, товариществу собственников жилья, собственникам помещений в многоквартирном доме для принятия решения об очистке и (или) ремонте   дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов при подключении к централизованному газоснабжению;

- подготовка, разработка и согласование в установленном порядке проектно-сметной документации;

- проведение собраний собственников многоквартирных домов по вопросу участия и софинансирования Программы;

- отбор участников Программы. В программу включаются многоквартирные дома   при следующих условиях:  согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме на подключение к централизованному газоснабжению, согласие всех собственников жилых помещений на софинансирование работ по проверке и ремонту и (или) очистке дымоходов и вентиляционных каналов в размере не менее 50% от сметной стоимости, предварительном внесении денежных средств на специальные счета управляющей компании, товарищества собственников жилья, многоквартирного дома;

- проведение торгов и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту  дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов в соответствии с существующим законодательством;

- выполнение работ по ремонту  дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов;

- приемка работ;

- проверка  дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов после ремонта.

5. Объемы затрат и источники финансирования программных мероприятий

Программные мероприятия   и объемы их финансового обеспечения определенны с учетом анализа состояния дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов на территории поселения.

Объемы затрат и источники финансирования Программы

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | Муниципальный бюджет | Средства собственников помещений |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обследование домов | до 10.08.2013 | 71,5 | - | 71,5 | специализированная организация | Заключения о состоянии дымоходов и вентиляционных каналов |
| Составление сметной документации | до 15.08.2013 | 8,0 | 8,0 | - | МУП «Хозрасчетный отдел архитектуры» | определение объемов и стоимости работ |
| Проведение работ по ремонту дымоходов и вентиляционных каналов | до 1.10.2013 | 400 | 200 | 200 | Определяется результатами торгов | Приведение дымоходов и вентиляционных каналов в соответствие с СНиП |
| Проверка дымоходов и вентиляционных каналов после ремонта | до 15.10.2013 | 71,5 | - | 71,5 | специализированная организация | Заключения о состоянии дымоходов и вентиляционных каналов и ввод в эксплуатацию |
| Всего |  | 551 | 208 | 343 |  |  |

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 551 000 рублей. Финансирование Программы предполагается осуществить за счет следующих источников:

муниципальный бюджет — 208,0 тыс. рублей

средства собственников помещений— 343,0 тыс. рублей.

В том числе:

2013г. - 551,0 тыс. рублей

6. Механизм реализации Программы,

организация управления и контроль за ходом ее реализации

Реализацию Программы осуществляет администрация Преградненского сельского поселения (далее администрация).  Муниципальная поддержка осуществляется посредством оказания финансовой помощи собственникам помещений в многоквартирных домах, дымоходы и вентиляционные каналы которых не соответствуют п. 9.7 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые и многоквартирные» в виде софинансирования  мероприятий по их ремонту в объеме не более 50% стоимости.

Механизм реализации программы, распределение средств между домами, порядок участия собственников помещений в софинансировании  ремонта и осуществления контроля выполнения работ, использования денежных средств и приемке выполненных работ   определяется нормативно правовым актом администрации.

Контроль за ходом реализации Программы  возложить на депутатскую комиссию Совета по социальным вопросам, культуре и вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

7.  Организационное и информационное обеспечение Программы

В целях повышения информированности населения и  противодействия коррупции опубликовать настоящую Программу  в газете «Новости Урупа» и на сайте Преградненского сельского поселения в сети «Интернет»: pregradnay.ru

Нормативно правовые акты администрации Преградненского сельского поселения, касающиеся механизма реализации Программы разместить на информационных стендах в здании администрации и читальном зале районной библиотеки по адресу: ст. Преградная, ул. Советская, 60, в здании почтового отделения ст. Преградной по адресу: ст. Преградная, ул. Голоколосовой,41и в сети «Интернет» на сайте Преградненского сельского поселения.

10. Оценка эффективности социально-экономических и экологических

последствии от реализации Программы

В результате выполнения мероприятий Программы будет  обеспечена  безопасная эксплуатация жилищного фонда при переходе на централизованное газоснабжение поселения. Предотвращение чрезвычайных ситуаций при переходе на использовании природного газа  позволит сохранить жизни и имущество жителей.

____________________________________