Оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ Преградненского сельского поселения за 2018 год

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной программы, основного мероприятия | Плановый срок | Объем финансирования (тыс. руб.) | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя- тия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | Плано-вый | Фактически исполнен-ный |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МПЦ «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Преградненского сельского поселения на 2016-2018 годы» | 2016 год | 2018 год | 3,0 | 3,0 |  |  |
|  | 1.1. Создание эффективной системы профилактики терроризма и экстремизма на территории Преградненского СП | 2018 год | 2018 год | 3,0 | 3,0 | Приобретение плакатов антитеррористической направленности | Отсутствуют |
| 2 | МЦП «Устойчивое развитие Преградненского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 2014 год | 2020 год | 16,0 | 16,0 |  |  |
|  | 3.1. Развитие газификации ст. Преградной (средства бюджета сельского поселения) | 2018 год | 2018 год | 16,0 | 16,0 | Строительство газопровода в ст. Преградной | Отсутствуют |
| 3 | МЦП «Развитие станицы Преградной – административного центра Урупского муниципального района на 2015-2017 годы» | 2018 год | 2020 год | 100,8 | 100,8 |  |  |
|  | 3.1. Содержание общественно-культурного центра | 2018 год | 2018 год | 500,0 | 1,6 | Обустройство памятника кавалеру Орденов Славы Шунину Н.М. | Отсутствуют |
| 4 | МЦП «Развитие муниципальной службы администрации Преградненского сельского поселения на 2016-2020 годы» | 2016 | 2020 | 440,7 | 383,0 |  |  |
|  | 4.1. Развитие муниципальной службы | 2018 | 2018 | 440,7 | 383,0 | Выплата пенсии за выслугу лет бывшим работникам администрации поселения | Отсутствуют |
| 5 | МЦП «Противодействие коррупции в администрации Преградненского сельского поселения на 2015-2017 годы» | 2018 | 2020 | 5,3 | 5,3 |  |  |
|  | 5.1. Мероприятия по противодействию коррупции | 2018 | 2018 | 5,3 | 5,3 | Обучение сотрудников в области противодействия коррупции | Отсутствуют |
| 6 | МЦП «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Преградненского сельского поселения на 2013-2028 годы» | 2013 | 2028 | 875,4 | 875,1 |  |  |
|  | 6.1. Развитие в границах поселения водоснабжения | 2018 | 2018 | 775,6 | 775,4 | Ремонт водопроводных сетей | Отсутствуют |
|  | 6.2. Развитие в границах поселения систем газоснабжения | 2018 | 2018 | 99,8 | 99,7 | Врезка п/э газопровода среднего давления по пер Гастелло ст. Преградная | Отсутствуют |
| 7 | МЦП «Развитие субъектов малого предпринимательства в администрации Преградненского сельского поселения Урупского МР на 2016-2018 годы» | 2016 | 2018 | 1,0 | 1,0 |  |  |
|  | 7.1. Повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства | 2018 | 2018 | 1,0 | 1,0 | Размещение в средствах массовой информации и на сайте администрации о деятельности субъектов малого предпринимательства | Отсутствуют |
| 8 | МЦП «Формирование современной городской среды на территории Преградненского сельского поселения на 2018-2022 годы» | 2016 | 2022 | 1396,1 | 1396,1 |  |  |
|  | 8.1. 8.1. Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве тер общего пользования Преградненского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Преградненского поселения | 2018 | 2018 | 1396,1 | 1396,1 | Благоустройство парка, ремонт дворовых территорий ст. Преградной | Отсутствуют |

Глава администрации Преградненского

сельского поселения                                                                 С.В. Корнев